ANÁLISIS COMPARATIVO

SPARK-SPEC.md vs Código Actual del Proyecto

Fecha: 18 de Marzo 2026  |  Proyecto: SPARK  |  Branch: OmarBranch (sincronizado con main)

# 1. MÓDULOS IMPLEMENTADOS (Coinciden con Spec)

Todos estos módulos existen tanto en la especificación como en el código desplegado.

| Módulo | Rutas en App | Componentes | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard | 1 ruta | Página principal con KPIs y calendario | ✅ Existe |
| Login / Auth | 5 rutas (login, sign-up, forgot-password, error, success) | Autenticación custom bcrypt+AES | ✅ Existe |
| Salones | 4 rutas (lista, nuevo, detalle, editar) | 3 componentes en components/admin/salones/ | ✅ Existe |
| Cotizaciones | 7 rutas (lista, new, new-2, edicion, resumen, [id], [id]/edit) | 10 componentes en components/admin/quotations/ | ✅ Existe |
| Reservaciones | 4 rutas (lista, nuevo, detalle, editar) | components/admin/bookings/ | ✅ Existe |
| Clientes | 4 rutas (lista, nuevo, detalle, editar) | components/admin/clients/ | ✅ Existe |
| CRM | 4 rutas (dashboard, pipeline, actividades, cliente 360) | components/admin/crm/ | ✅ Existe |
| Paquetes | 3 rutas (lista, nuevo, detalle) | 5 componentes en components/admin/packages/ | ✅ Existe |
| Habitaciones | 3 rutas + room-categories (3 rutas) | components/admin/rooms/ | ✅ Existe |
| Menús | 5 rutas (lista, categories CRUD, items CRUD) | components/admin/menus/ | ✅ Existe |
| Convenios | 4 rutas (agreements/) | components/admin/agreements/ | ✅ Existe |
| Configuraciones | 1 ruta | components/admin/settings/ | ✅ Existe |
| Hoteles | 3 rutas | components/admin/hotels/ | ✅ Existe |
| PDF + Email | actions/pdf.ts + lib/email/ (2 archivos) | Generación PDF jsPDF + envío SMTP | ✅ Existe |
| Pagos | actions/pagos.ts | payment-upload.tsx (drag & drop) | ✅ Existe |
| Landing | 2 rutas (landing + landingsalones) | Presentación fullscreen para iPad | ✅ Existe |
| Seguridad | middleware.ts + RLS | Headers, cookie HttpOnly, CRON_SECRET | ✅ Existe |

Server Actions: La spec define 21 archivos en app/actions/ y el código tiene exactamente 21. ✅

# 2. FEATURES NO IMPLEMENTADAS — PRIORIDAD ALTA

Estas 8 features están definidas en la spec (§16, §25) pero no existen en el código actual. Afectan directamente la operación del negocio.

| # | Feature | Sección Spec | Estado en Código |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Integración Pipedrive bidireccional | §19, §25.2 | Solo existe 1 archivo genérico (lib/integrations/pipedrive.ts). Faltan: sync, field-mapping, types, webhook receiver. No hay tablas pipedrive_id_map ni pipedrive_sync_log |
| P2 | Salones compuestos (bloqueo cruzado) | §21, §25.3 | No implementado. No existe salon_padre_id ni tabla salones_composicion. El query de disponibilidad no considera padre/hijos |
| P3 | Horas extra en cotizaciones | §21, §25.4 | No implementado. No existen campos horas_evento, horas_extra, costo_hora_extra, hora_inicio, hora_fin en cotizaciones |
| P4 | Roles granulares (5 niveles) | §23, §25.5 | No implementado. No existe lib/auth/permissions.ts, ni tabla permisos_rol, ni campo rol_v2. Todos los usuarios pueden hacer todo |
| P5 | Flujo de empalme y alertas | §22, §25.6 | No implementado. No existe tabla empalmes. Sin alertas cuando 2 asesores cotizan mismo salón/fecha |
| P6 | Descuentos con autorización | §22, §25.7 | No implementado. No existe tabla autorizaciones_descuento. Asesores pueden dar descuentos sin aprobación |
| P7 | Validación Zod en server actions | §25.1 | No existe lib/validations/. Zod está instalado (v3.25.76) pero no se usa en ningún server action |
| P8 | Pricing actualizado (A&B reemplaza renta) | §20, BD §8 | No implementado. No existen campos renta_salon, costo_ab, ab_reemplaza_renta, porcentaje_descuento |

## Detalle por Feature de Alta Prioridad

P1 — Integración Pipedrive

- Estado actual: Solo existe lib/integrations/pipedrive.ts (1 archivo genérico)

- Archivos que faltan crear: lib/pipedrive/client.ts, lib/pipedrive/field-mapping.ts, lib/pipedrive/types.ts

- Server actions faltantes: app/actions/pipedrive.ts, app/actions/pipedrive-sync.ts

- API route faltante: app/api/webhooks/pipedrive/route.ts (webhook receiver)

- Tablas BD faltantes: pipedrive_id_map, pipedrive_sync_log

- El equipo comercial ya usa Pipedrive activamente con 83 usuarios y 97 pipelines

P2 — Salones Compuestos

- Impacto CRÍTICO: Reservar un sub-salón (ej. A01) debe bloquear el salón compuesto (Acero) y viceversa

- Sin esto, la disponibilidad mostrada es incorrecta

- Requiere: campo salon_padre_id en tabla salones O tabla salones_composicion

- Modificar: verificarDisponibilidad() en cotizaciones.ts y reservaciones.ts

P3 — Horas Extra

- Fórmula: costo_hora_extra = renta_salon / 8 horas

- Actualmente la cotización no distingue duración del evento

- Error en pricing si evento excede 8 horas (no se cobra extra)

P4 — Roles Granulares

- Jerarquía definida: super_admin > admin > director_comercial > gerente > asesor

- Actualmente TODOS los usuarios pueden hacer TODO (sin restricciones)

- Necesita: tabla permisos_rol + helper verificarPermiso() + aplicar en cada server action

P8 — Pricing A&B Reemplaza Renta

- Regla de negocio clave: Si A&B >= renta del salón, A&B REEMPLAZA la renta (no se suman)

- Actualmente el cálculo no implementa esta lógica

- Campos faltantes en cotizaciones: renta_salon, costo_ab, ab_reemplaza_renta, servicios_adicionales

# 3. FEATURES NO IMPLEMENTADAS — PRIORIDAD MEDIA

| # | Feature | Estado en Código |
| --- | --- | --- |
| M1 | Huella digital cliente (dedup por teléfono/email) | No existe. Sin índices únicos en tabla clientes por email/teléfono |
| M2 | Notificaciones internas (Supabase Realtime) | Existe lib/notifications/send-notifications.ts pero no tabla notificaciones ni Realtime |
| M3 | Reportes gerenciales funcionales | Ruta /reportes existe pero necesita queries reales según spec |
| M4 | Montaje/desmontaje en calendario (ventana 10hrs) | No implementado. Calendario muestra 8hrs pero salón está ocupado 10 |
| M5 | Testing automatizado (Vitest + Playwright) | CERO tests. No hay vitest.config ni archivos .test.ts/.spec.ts |
| M6 | Optimización tablet/iPad | No verificable sin device. SPARK se usa en iPad en visitas presenciales |

# 4. FEATURES NO IMPLEMENTADAS — PRIORIDAD BAJA

| # | Feature | Estado en Código |
| --- | --- | --- |
| B1 | Outlook Integration (email vía Azure) | ON STANDBY — requiere registro en Azure Portal |
| B2 | CI/CD pipeline (.github/workflows) | No existe. Sin GitHub Actions configurado |
| B3 | Rate limiting en login | No implementado. Login sin protección contra brute force |
| B4 | Seed data menu_items | Parcial |

# 5. MIGRATIONS DE BASE DE DATOS PENDIENTES

La spec define que debe crearse scripts/MIGRATION-V2.sql con 7 tablas nuevas + columnas en 3 tablas existentes. NADA de esto existe en el código actual.

Tablas nuevas por crear:

- salones_composicion — Relación padre-hijo entre salones divisibles

- empalmes — Registro de conflictos entre cotizaciones (mismo salón/fecha)

- autorizaciones_descuento — Flujo de aprobación de descuentos por rol

- pipedrive_id_map — Mapeo de IDs entre SPARK y Pipedrive

- pipedrive_sync_log — Log de sincronizaciones con Pipedrive

- clientes_merge_log — Deduplicación de clientes (merge de duplicados)

- notificaciones — Sistema de notificaciones internas por usuario

- permisos_rol — Permisos configurables por rol (5 niveles)

Columnas nuevas en tablas existentes:

- cotizaciones: renta_salon, costo_ab, ab_reemplaza_renta, servicios_adicionales, porcentaje_descuento, descuento_autorizado, autorizado_por, tipo_pipeline, num_personas, horas_evento, horas_extra, costo_hora_extra, hora_inicio, hora_fin, hora_montaje, hora_desmontaje

- salones: salon_padre_id (FK a sí misma)

- usuarios: rol_v2 (super_admin, admin, director_comercial, gerente, asesor)

# 6. DIFERENCIAS ESTRUCTURALES

| Aspecto | Spec Dice | Código Real |
| --- | --- | --- |
| Scripts SQL | MIGRATION-FINAL.sql es el único válido + obsoletos listados | No existe MIGRATION-FINAL.sql. Hay 17 scripts numerados (001-009) con duplicados |
| Pipedrive | lib/pipedrive/client.ts, field-mapping.ts, types.ts (directorio dedicado) | Solo lib/integrations/pipedrive.ts (1 archivo genérico en carpeta compartida) |
| WhatsApp | No mencionado en spec | Existe lib/integrations/whatsapp.ts (feature extra no documentada) |
| Proxy | No mencionado en spec | Existe proxy.ts + lib/middleware/proxy.ts (extra no documentado) |
| Notificaciones | Tabla notificaciones + Supabase Realtime | Solo lib/notifications/send-notifications.ts (sin tabla en BD) |

# 7. RESUMEN EJECUTIVO

Lo que funciona: Los 17 módulos base están implementados y desplegados en producción. 21/21 server actions coinciden con la spec. Las rutas, componentes y estructura general del proyecto son correctas.

Lo que falta (crítico): 8 features de alta prioridad que afectan la operación real del negocio — pricing incorrecto sin lógica A&B/renta, sin control de acceso por roles, sin detección de empalmes entre asesores, sin bloqueo cruzado de salones compuestos.

Deuda técnica: 0 tests automatizados, 0 validación Zod en server actions, 0 CI/CD pipeline, 0 rate limiting en login.

Base de datos: 7+ tablas nuevas y 16+ columnas por crear. Requiere archivo MIGRATION-V2.sql.

Integración Pipedrive: Apenas iniciada (1 archivo genérico vs 6 archivos requeridos + 2 tablas BD + webhook).

Orden de ejecución sugerido por la spec: P2 (Salones compuestos) → P8 (Pricing) → P3 (Horas extra) → P5 (Empalmes) → P6 (Descuentos) → P4 (Roles) → P1 (Pipedrive) → P7 (Zod)